บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอี๊ด รสชุ่ม หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอี๊ด รสชุ่ม หมู่ที่ 5 โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 240 เมตร สูง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 847 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด จำนวน5 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) | 491,300 | หมู่ที่ 5 | กองข่าง |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านนายจำเนียน จินดาโชติ – บ้านนายวิน รุ่งแสงจันทร์ หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านนายจำเนียน จินดาโชติ – บ้านนายวิน รุ่งแสงจันทร์ หมู่ที่ 1 โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.50 เมตรสูง 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 162 ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) | 61,600 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านนายสมพงษ์ ภัทรภานีนาท หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านนายสมพงษ์ ภัทรภานีนาท หมู่ที่ 2 โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร สูง 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) | 485,400 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยหลังวัดเขานกกระจิบ หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยหลังวัดเขานกกระจิบ หมู่ที่ 3 โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 250 เมตร สูง 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) | 454,600 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ซอยบ้าน นายหล่อ พลอยแสง หมู่ที่ 1 (ต่อจากโครงการเดิม) | ก่อสร้างถนนลาดยางฯ ซอยบ้านนายหล่อ พลอยแสง หมู่ที่ 1 (ต่อจากโครงการเดิม) โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 133 เมตร สูง 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 532 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) | 229,100 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ พร้อมบดอัด ซอยบ้านนางสมจิต นิลเมือง หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับพร้อมบดอัด ซอยบ้านนางสมจิต นิลเมือง หมู่ที่ 4 โดยทำการลงลูกรังขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) | 169,400 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณบ้านนายนรินทร์ เงินงาม หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณบ้านนายนรินทร์ เงินงาม หมู่ที่ 1 โดยทำการศาลาที่พักผู้โดยสาร ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 2.85เมตร สูง 4.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) | 209,800 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการขยายท่อเมนน้ำประปา บริเวณบ้านลุงหยุ่ง – นายยงยุทธ์ หมู่ที่ 6 | ขยายท่อเมนน้ำประปา บริเวณบ้านลุง หยุ่ง - นายยงยุทธ์ หมู่ที่ 6 โดยทำการขยายท่อเมนน้ำประปา ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 900 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) | 270,600 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | โครงการติดตั้งโคมไฟกระพริบพร้อมป้ายเตือนทางแยก บริเวณทางแยกซอยบ้านนายศิริ อาจชัยยา หมู่ที่ 3 | ติดตั้งโคมไฟกระพริบพร้อมป้ายเตือนทางแยก บริเวณทางแยกซอยบ้านนายศิริ อาจชัยยา หมู่ที่ 3 โดยทำการติดตั้งโคมไฟกระพริบถนนสาธารณะ สูง 3.00 เมตร จำนวน 1 ต้น พร้อมโคมหลอดไฟกระพริบ LED พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) | 16,400 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการติดตั้งแถบลดความเร็ว บริเวณสี่แยกทางเข้าเขาชุมดง หมู่ที่ 4 | ติดตั้งแถบลดความเร็ว บริเวณสี่แยกทางเข้าเขาชุมดง หมู่ที่ 4 โดยทำการตีเส้นจราจร (แบบRUMBER STRIPS) จำนวน 4 ชุด จำนวน 27.6 ตร.ม. เส้นแนวถนนจราจร จำนวน 140 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร จำนวน 4 ชุด (ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) | 67,800 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการติดตั้งป้ายจราจรบริเวณถนนสายโคกกระเพรา – แยกน้ำพุ หมู่ที่ 3 | ติดตั้งป้ายจราจรบริเวณถนนสายโคกกระเพรา –แยกน้ำพุ หมู่ที่ 3 โดยทำการติดตั้งป้ายจราจร บริเวณบ้านนายทวี นามเลื่อม , บริเวณหน้าโรงงานจีหงส์ , บริเวณหน้าโรงงานน้ำมัน พร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร จำนวน 18 ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) | 180,300 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12. | โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (overlay) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเขาพักม้า หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงถนนลาดยาง (overlay) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเขาพักม้า หมู่ที่ 4 โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 297 ม. สูง 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,188 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยม ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) | 499,900 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนางประเสริฐ เงินงาม หมู่ที่ 1 | เงินอุดหนุนตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนางประเสริฐ เงินงาม หมู่ที่ 1 โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า ตามรายละเอียดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 20,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนายเชาว์ เจริญนาน หมู่ที่ 1 | เงินอุดหนุนตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนายเชาว์ เจริญนาน หมู่ที่ 1 โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า ตามรายละเอียดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 37,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการติดตั้งไฟส่องทาง ซอยบ้านนางยิ่ง คลังศิริ หมู่ที่ 6 | เงินอุดหนุนตามโครงการติดตั้งไฟส่องทาง ซอยบ้านนางยิ่ง คลังศิริ หมู่ที่ 6 โดยทำการติดตั้งไฟส่องทางสาธารณะ จำนวน 10 ชุด ตามรายละเอียดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 88,600 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการติดตั้งไฟส่องทางช่วงบ้านนายไป๋ – นายยงยุทธ์ เพ็งพันธ์ หมู่ที่ 6 | เงินอุดหนุนตามโครงการติดตั้งไฟส่องทางช่วงบ้านนายไป๋ – นายยงยุทธ์ เพ็งพันธ์ หมู่ที่ 6 โดยทำการติดตั้งไฟส่องทางสาธารณะ จำนวน 8 ชุด ตามรายละเอียดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 66,800 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17. | โครงการติดตั้งไฟสาธารณะส่องทางซอยข้างโรงเรียนชัฎเจริญ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 | เงินอุดหนุนตามโครงการติดตั้งไฟสาธารณะส่องทางซอยข้างโรงเรียนชัฎเจริญ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 โดยทำการติดตั้งไฟสาธารณะ จำนวน 13 ชุด ตามรายละเอียดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 114,600 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |
| 18. | โครงการติดตั้งไฟสาธารณะส่องทางซอยข้างโรงเรียนชัฎเจริญ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 | เงินอุดหนุนตามโครงการติดตั้งไฟสาธารณะส่องทางซอยข้างโรงเรียนชัฎเจริญ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 โดยทำการติดตั้งไฟสาธารณะ จำนวน 9 ชุด ตามรายละเอียดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 80,500 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |
| 19. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ฯลฯ ใช้สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน | 50,000 | หมู่ที่ 1 – 6 | กองช่าง |  |  |  | ( |  | ( |  |  |  | ( |  |  |
| 20. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น | จัดซื้อซัมเมอร์ส ฯลฯ ใช้สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน | 50,000 | หมู่ที่ 1 – 6 | กองช่าง |  |  |  | ( |  | ( |  |  |  | ( |  |  |
| 21. | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (OVERLAY) สายน้ำพุ – หนองแก หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี | ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 920.00 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,520.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1.00 เมตร | 2,227,000 | หมู่ที่ 1 | อบจ.ราชบุรี |  |  | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี | อุดหนุนเทศบาลตำบลหลักเมือง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี | 20,000 | อบต.น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน จำนวน 1 ครั้ง | 25,000 | อบต.น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการชุมชนประหยัดพลังงานไฟฟ้า | จัดฝึกอบรมให้ความรู้การประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับอาสาสมัครพลังงานชุมชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 1 ครั้ง | 20,000 | อบต.น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร การลงนามถวายความอาลัยหรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อถวายความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศล | 50,000 | หมู่ที่ 4 (ศาลาอเนกประสงค์) | สำนักงานปลัด |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | ประดับดวงไฟ / ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดพิธีลงนามถวายพระพรฯ | 120,000 | หมู่ที่ 4 (ศาลาอเนกประสงค์) | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |
| 3. | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ประดับดวงไฟ / ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดพิธีลงนามถวายพระพรฯ | 50,000 | หมู่ที่ 4 (ศาลาอเนกประสงค์) | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |
| 4. | โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ | จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จำนวน 3 ครั้ง | 20,000 | วัด ศาสนสถาน และสองข้างทางถนนภายในหมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  | ( |  |  |  | ( |  |  |  | ( |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนป้องกัน ยาเสพติด | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับเด็ก และเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง | 26,500 | โรงเรียนวัดน้ำพุ หมูที่ ๒ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |
| 2. | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเดินรณรงค์แจกสื่อแผ่นพับรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 10,000 | โรงเรียนและสถานที่ราชการในพื้นที่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ | จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 23,800 | หมู่ที่ 3 บริเวณหน้า อบต.น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 23,800 | หมู่ที่ 3 บริเวณหน้า อบต.น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัย | จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลน้ำพุ จำนวน 3 แห่ง | 32,000 | ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 อบต. หลังเก่า ม.5 ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 | สำนักงานปลัด |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย | จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ให้แก่ สมาชิก อปพร. อาสากู้ชีพและเจ้าหน้าที่งานป้องกัน จำนวน 30 คน | 23,250 | ศาลาอเนกประสงค์ อบต.น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |
| 5. | โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน | จัดฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน จำนวน 30 คน | 16,000 | ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน | 19,800 | ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
| 7. | โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน รักษาวินัยจราจร | จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 120 คน | 21,500 | อบต.น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยชุมชนและสถานศึกษา | ฝึกอบรมซักซ้อมป้องกันอัคคีภัยให้กับผู้นำชุมชน โรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 ครั้ง | 74,660 | ร.ร.วัดน้ำพุ ร.ร.บ้านชัฎเจริญ ร.ร.วัดหนองนางแพรว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 1. จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามจุดเสี่ยง จำนวน 5 จุด 2. จัดทำสื่อแผ่นพับรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน | 15,000 | พื้นที่ชุมชนตำบลน้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการให้บริการรถกู้ชีพกู้ภัย (1669) | บริการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง | - | หมู่ที่ 1 - 6 | สำนักงานปลัด | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.4 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน | จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในตำบล จำนวน 1 ครั้ง | 25,000 | โรงเรียนวัดน้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย – ใจ ผู้สูงอายุ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย – ใจ และจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ จำนวน 1 ครั้ง | 120,000 | หมู่ที่ 1- 6 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับสตรี อายุ 30 – 70 ปี จำนวน 1 ครั้ง | 50,400 | หมู่ที่ 1 - 6 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |
| 4. | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เล่นกีฬา ต้านยาเสพติดภายในหมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้าน | 54,000 | หมู่ที่ 1 - 6 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 5. | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 | อบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการแม่และเด็กให้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงแรกคลอด จำนวน 1 ครั้ง | 15,600 | หมู่ที่ 5 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  | ( | ( |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.5 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ครั้ง | 5,000 | วัดเขานกกระจิบ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศพด. จำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง | 1,119,000 | -โรงเรียนวัดน้ำพุ -โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว -โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ -ศพด.อบต.น้ำพุ | กองการศึกษาฯ | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 3. | โครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ | 348,000 | โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ | กองการศึกษาฯ | ( |  |  | ( |  |  | ( |  |  | ( |  |  |
| 4. | โครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว | 296,000 | โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว | กองการศึกษาฯ | ( |  |  | ( |  |  | ( |  |  | ( |  |  |
| 5. | โครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดน้ำพุ | 1,416,000 | โรงเรียนวัดน้ำพุ | กองการศึกษาฯ | ( |  |  | ( |  |  | ( |  |  | ( |  |  |
| 6. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | เป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จำนวน 50 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 245 วัน | 245,000 | ศพด. อบต.น้ำพุ | กองการศึกษาฯ | ( |  |  | ( |  |  | ( |  |  | ( |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว) | เป็นค่าจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จำนวน 50 คน อัตราคนละ 1,700 บาท | 85,000 | ศพด.อบต.น้ำพุ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  | ( |
| 8. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าอุปกรณ์ การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าเครื่องแบบคนละ 300 บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 50 คน | 56,500 | ศพด.อบต.น้ำพุ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |
| 9. | โครงการบัณฑิตน้อย | จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยปีละ 1 ครั้ง | 15,000 | ศพด. อบต.น้ำพุ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | จัดการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่นให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 1 ครั้ง | 2,000 | ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนและการปลูกพืชอินทรีย์ บ้านเขาหัวคน | กองการศึกษาฯ |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะการจัดการความปลอดภัยในการรับส่งเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะการจัดการความปลอดภัยในการรับส่งเด็กแก่ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง | 3,000 | ศพด. อบต.น้ำพุ | กองการศึกษาฯ |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12. | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | สวนสัตว์บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี | กองการศึกษา |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | จัดทำสวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนน้ำพุ | 20,000 | โรงเรียนวัดน้ำพุ | กองการศึกษาฯ |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการเกษตรสำหรับอาหารกลางวัน | จัดทำเกษตรสำหรับอาหารกลางวัน โดยอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านชัฏเจริญ | 20,000 | โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ | กองการศึกษาฯ |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน | จัดทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันโดยอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านหนองนางแพรว | 20,000 | โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว | กองการศึกษาฯ |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีสงกรานต์ | 1. กิจกรรมแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย 2. เกมและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 3. กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป 4. กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 5. บริการตรวจสุขภาพ | 70,000 | ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง | 1. จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศและประกวดกระทง 2. กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 3. กิจกรรมรำวงย้อนยุค | 100,000 | อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง หมู่ที่ 2 | กองการศึกษาฯ |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | 1. จัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ชุดผ้าอาบน้ำฝน พุ่มผ้าป่าสามัคคีและฟังธรรม 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุขในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา | 30,000 | วัดในพื้นที่ตำบลน้ำพุ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.7 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยังชีพให้กับผู้สูงอายุ | 5,854,800 | หมู่ที่ 1- 6 | สำนักงานปลัด | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 2. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยังชีพให้กับผู้พิการ | 1,833,600 | หมู่ที่ 1- 6 | สำนักงานปลัด | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 3. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยังชีพให้กับ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 7 คน | 42,000 | หมู่ที่ 1- 6 | สำนักงานปลัด | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.1 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | ใส่ทรายอะเบท และพ่นฝอยละออง/ หมอกควัน ตามบ้านเรือน วัด โรงเรียน และสถานที่อื่นๆ ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย | 50,000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  | ( | ( | ( | ( |
| 2. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข/แมวของประชาชน และสุนัข/แมวจรจัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ | 110,000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด |  |  |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |
| 3. | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | สมทบงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.น้ำพุ | 120,000 | กองทุน สปสช. อบต.น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น | ติดตั้งเครื่องเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด | 100,000 | ศพด. อบต.น้ำพุ | กองการศึกษาฯ |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 1. จัดซุ้มอาหาร/ขนมหวาน และเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. จัดกิจกรรมปาลูกโป่ง และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆให้กับเด็ก | 120,000 | หมู่ที่ 4 (ศาลาอเนกประสงค์) | กองการศึกษาฯ |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลต้านยาเสพติด | จัดแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด ประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล เปตอง จำนวน 1 ครั้ง | 120,000 | สนามกีฬาโรงเรียนวัดน้ำพุ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  | ( | ( |  |  |
| 4. | โครงการท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง พ.ศ. 2563 | เงินอุดหนุนโครงการท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง พ.ศ. 2563 | 15,000 | อำเภอเมืองราชบุรี | กองการศึกษาฯ |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษา ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน 1 ครั้ง | 150,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
| 2. | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต.น้ำพุ | จัดฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต. น้ำพุ จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | อบต.น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |
| 3. | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | จัดระเบียบ/ทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำงาน ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน | - | สนง. อบต. น้ำพุ | สำนักงานปลัด กองคลัง | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีรายได้ | ประชาสัมพันธ์และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ | 97,800 | หมู่ที่ 1-6 | กองคลัง |  | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ตามจุดที่กำหนด ทั้ง 6 หมู่บ้าน | - | หมู่ที่ 1-6 | กองคลัง |  |  |  | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 3 หลัง | 75,000 | สนง. อบต. น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการปรับปรุงอาคารภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ | ปรับปรุงอาคารภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยทำการทาสีอาคาร จำนวน 4 หลัง 1.อาคารกองช่าง ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 16 ม. สูง 4.00 ม. , 2. อาคารโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 33.50 ม. สูง 5.00 - 4.00 ม., 3. อาคารห้องเก็บของ ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 10.50 ม. สูง 3.75 ม., 4. อาคารห้องเก็บของ ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 9.00 ม. สูง 3.50 ม. , พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) | 299,300 | สนง. อบต. น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน แบบทึบ ขนาด 3 ฟุต จำนวน 1 ตู้ | 3,800 | สนง. อบต. น้ำพุ | กองคลัง |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง | 8,000 | สนง. อบต. น้ำพุ | กองคลัง |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนบนกระจกล่างทึบ ขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 ตู้ | 11,000 | สนง.อบต. น้ำพุ | กองช่าง |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | จัดระเบียบ/ทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำงาน ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน | - | สนง. อบต. น้ำพุ | กองช่าง | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดประชุมประชาคมเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนให้ประชาชนจัดทำแผนชุมชนให้ครบ ทั้ง 6 หมู่บ้าน | 25,000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.4 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | จัดระเบียบ/ทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำงาน ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน | - | สนง. อบต. น้ำพุ | กองการศึกษา | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 2. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนบนกระจกล่างทึบ ขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 ตู้ | 11,000 | สนง. อบต. น้ำพุ | กองการศึกษา |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | สนง. อบต. น้ำพุ | กองการศึกษาฯ |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เก็บที่นอน 6 คู่ 12 ช่อง จำนวน 2 ตู้ | 17,000 | ศพด. อบต. น้ำพุ | กองการศึกษา |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์มเหล็ก 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ | 3,900 | ศพด. อบต. น้ำพุ | กองการศึกษา |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด ขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 ตู้ | 11,000 | ศพด. อบต. น้ำพุ | กองการศึกษา |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | จัดซื้อเครื่องเล่น DVD ระบบเสียงสเตอริโอ จำนวน 1 เครื่อง | 1,500 | ศพด. อบต. น้ำพุ | กองการศึกษา |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | ศพด. อบต. น้ำพุ | กองการศึกษา |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยทำการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.50 เมตร และติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) | 534,600 | ศพด. อบต. น้ำพุ | กองการศึกษา |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1	แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ | ฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และฝึกปฏิบัติ ให้กับผู้นำชุมชน ครู อสม.และตัวแทนครัวเรือน จำนวน 60 คน | 22,600 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ | ฝึกอบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน | 19,600 | ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 | สำนักงานปลัด |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม | จัดทำป้ายรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม จำนวน 1 ครั้ง | 14,800 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
| 4. | โครงการชุมชนปลอดขยะ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับประชาชน จำนวน 6 หมู่บ้านๆละ 10 ครัวเรือน | 50,000 | ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ | จัดทำป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน จำนวน 6 หมู่บ้าน และเดินรณรงค์ในพื้นที่ตำบลน้ำพุ | 30,850 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในโรงเรียน | จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน | 18,700 | โรงเรียนวัดน้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2	แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มมวลชนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในวันสำคัญต่างๆ | รวมกลุ่มพลังมวลชนจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านในวันสำคัญ เช่น ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้าฯลฯ บริเวณสองข้างทางภายในหมู่บ้าน | 20,000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด |  |  | ( |  |  |  |  |  |  | ( | ( |  |
| 2. | โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญๆ เช่น วันที่ 5 ธันวาคม เป็นต้น | 20,000 | ป่าชุมชน และสองข้างทางภายในตำบลน้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  | ( |  |  |  |  |  |  | ( | ( |  |
| 3. | โครงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปรับปรุงและดูแลฟื้นฟูป่าชุมชน หมู่ที่ 1 และจัดนิทรรศการ โดยมีผู้นำชุมชน กลุ่มเยาวชน เด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม จำนวน 50 คน | 25,500 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการฝึกอบรมการทำสารจุลินทรีย์ อีเอ็มบอล บำบัดน้ำ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้การทำสารจุลินทรีย์อีเอ็มบอล บำบัดน้ำให้แก่ผู้นำชุมชน เด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน | 25,200 | ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |

# Text boxes

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02