บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุรสิทธิ์ ทิมพิทักษ์ หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุรสิทธิ์ ทิมพิทักษ์ หมู่ที่ 6 โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 170 เมตร สูง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 595 ตารางเมตร พร้อมงานรื้อและวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 1 จุด จำนวน 5 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) | 350,200 | หมู่ที่ 6 | กองข่าง |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | ติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยดำเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสาย ระยะทาง 740 ม. และติดตั้งลำโพง จำนวน 16 จุด พร้อมจุดควบคุมระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย(ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) | 489,700 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณบ้านนายศิลา ลาภใหญ่ – บ้านนายสุนทร เกิดบัณฑิต หมู่ที่ 1 | เงินอุดหนุนตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณบ้านนายศิลา ลาภใหญ่ – บ้านนายสุนทร เกิดบัณฑิต หมู่ที่ 1 โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า ตามรายละเอียดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 60,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ฯลฯ ใช้สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน | 50,000 | หมู่ที่ 1 – 6 | กองช่าง |  |  |  | ( |  | ( |  |  |  | ( |  |  |
| 5. | โครงการจัดซื้อซัมเมอร์ส | จัดซื้อซัมเมอร์ส ฯลฯ ใช้สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน | 59,300 | หมู่ที่ 1 – 6 | กองช่าง |  |  |  | ( |  | ( |  |  |  | ( |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชาย อินหอม | ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร | 2,060,000 | หมู่ที่ 4 | อบจ.ราชบุรี |  |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี | อุดหนุนเทศบาลตำบลหลักเมือง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี | 20,000 | อบต.น้ำพุ | สำนักงานปลัด | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน จำนวน 1 ครั้ง | 25,000 | อบต.น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง | 25,000 | อบต.น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร การลงนามถวายความอาลัยหรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อถวายความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศล | 50,000 | หมู่ที่ 4 (ศาลาอเนกประสงค์) | สำนักงานปลัด |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | ประดับดวงไฟ / ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดพิธีลงนามถวายพระพรฯ | 120,000 | หมู่ที่ 4 (ศาลาอเนกประสงค์) | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |
| 3. | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ประดับดวงไฟ / ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดพิธีลงนามถวายพระพรฯ | 50,000 | หมู่ที่ 4 (ศาลาอเนกประสงค์) | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |
| 4. | โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ | จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จำนวน 3 ครั้ง | 20,000 | วัด ศาสนสถาน และสองข้างทางถนนภายในหมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  | ( |  |  |  |  |  |  | ( | ( |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนป้องกัน ยาเสพติด | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับเด็ก และเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง | 25,000 | โรงเรียนวัดน้ำพุ หมูที่ ๒ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |
| 2. | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเดินรณรงค์แจกสื่อแผ่นพับรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 10,000 | โรงเรียนและสถานที่ราชการในพื้นที่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 ตัว ระยะทาง 2,760 เมตร | 498,800 | หมู่ที่ 2 | สำนักงานปลัด |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 5 ตัว ระยะทาง 3,215 เมตร | 481,300 | หมู่ที่ 3 | สำนักงานปลัด |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 ตัว ระยะทาง 2,655 เมตร | 495,200 | หมู่ที่ 4 | สำนักงานปลัด |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 ตัว ระยะทาง 2,430 เมตร | 410,600 | หมู่ที่ 5 | สำนักงานปลัด |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ | จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 25,000 | หมู่ที่ 3 บริเวณหน้า อบต.น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 25,000 | หมู่ที่ 3 บริเวณหน้า อบต.น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย | จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ให้แก่ สมาชิก อปพร. อาสากู้ชีพและเจ้าหน้าที่งานป้องกัน จำนวน 30 คน | 30,000 | ศาลาอเนกประสงค์ อบต.น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |
| 8. | โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน | จัดฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน จำนวน 30 คน | 16,000 | ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน | 20,000 | ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
| 10. | โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน รักษาวินัยจราจร | จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 120 คน | 21,500 | ร.ร.วัดน้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยชุมชนและสถานศึกษา | ฝึกอบรมซักซ้อมป้องกันอัคคีภัยให้กับผู้นำชุมชน โรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 ครั้ง | 65,000 | ร.ร.วัดน้ำพุ ร.ร.บ้านชัฎเจริญ ร.ร.วัดหนองนางแพรว | สำนักงานปลัด |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 1. จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามจุดเสี่ยง จำนวน 20 จุด 2. จัดทำสื่อแผ่นพับรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้าน | 15,000 | พื้นที่ชุมชนตำบลน้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการให้บริการรถกู้ชีพกู้ภัย (1669) | บริการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง | - | หมู่ที่ 1 - 6 | สำนักงานปลัด | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.4 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน | จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในตำบล จำนวน 1 ครั้ง | 25,000 | โรงเรียนวัดน้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย – ใจ ผู้สูงอายุ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย – ใจ และจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ จำนวน 1 ครั้ง | 120,000 | หมู่ที่ 1- 6 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับสตรี อายุ 30 – 70 ปี จำนวน 1 ครั้ง | 50,400 | หมู่ที่ 1 - 6 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |
| 4. | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เล่นกีฬา ต้านยาเสพติดภายในหมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้าน | 54,000 | หมู่ที่ 1 - 6 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 5. | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการแม่และเด็กให้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงแรกคลอด จำนวน 1 ครั้ง | 15,600 | หมู่ที่ 5 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  | ( | ( |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.5 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ครั้ง | 5,000 | วัดเขานกกระจิบ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศพด. จำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง | 1,100,000 | -โรงเรียนวัดน้ำพุ -โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว -โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ -ศพด.อบต.น้ำพุ | กองการศึกษาฯ | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 3. | โครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ | 396,000 | โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ | กองการศึกษาฯ | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 4. | โครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว | 244,000 | โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว | กองการศึกษาฯ | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 5. | โครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดน้ำพุ | 1,384,000 | โรงเรียนวัดน้ำพุ | กองการศึกษาฯ | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 6. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | เป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จำนวน 45 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 245 วัน | 215,600 | ศพด. อบต.น้ำพุ | กองการศึกษาฯ | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว) | เป็นค่าจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จำนวน 45 คน อัตราคนละ 1,700 บาท | 76,500 | ศพด.อบต.น้ำพุ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 8. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าอุปกรณ์ การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าเครื่องแบบคนละ 300 บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 45 คน | 50,850 | ศพด.อบต.น้ำพุ | กองการศึกษาฯ | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 9. | โครงการบัณฑิตน้อย | จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยปีละ 1 ครั้ง | 15,000 | ศพด. อบต.น้ำพุ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | จัดการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่นให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 1 ครั้ง | 2,000 | ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองนางแพรว | กองการศึกษาฯ |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะการจัดการความปลอดภัยในการรับส่งเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะการจัดการความปลอดภัยในการรับส่งเด็กแก่ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง | 3,000 | ศพด. อบต.น้ำพุ | กองการศึกษาฯ |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12. | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | จังหวัดเพชรบุรี | กองการศึกษา |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | จัดทำสวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนน้ำพุ | 20,000 | โรงเรียนวัดน้ำพุ | กองการศึกษาฯ |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการสวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | จัดทำเกษตรสำหรับอาหารกลางวัน โดยอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านชัฏเจริญ | 20,000 | โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ | กองการศึกษาฯ |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน (ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) | จัดทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน(ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) โดยอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านหนองนางแพรว | 20,000 | โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว | กองการศึกษาฯ |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อบรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ครั้ง | 40,000 | ศพด.อบต.น้ำพุ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีสงกรานต์ | 1. กิจกรรมแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย 2. เกมและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 3. กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป 4. กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 5. บริการตรวจสุขภาพ | 100,000 | ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง | 1. จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศและประกวดกระทง 2. กิจกรรมรำวงย้อนยุค | 70,000 | อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง หมู่ที่ 2 | กองการศึกษาฯ | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | 1. จัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ชุดผ้าอาบน้ำฝน พุ่มผ้าป่าสามัคคีและฟังธรรม 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุขในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา | 30,000 | วัดในพื้นที่ตำบลน้ำพุ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.7 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยังชีพให้กับผู้สูงอายุ | 6,285,600 | หมู่ที่ 1- 6 | สำนักงานปลัด | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 2. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยังชีพให้กับผู้พิการ | 1,742,400 | หมู่ที่ 1- 6 | สำนักงานปลัด | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 3. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยังชีพให้กับ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 7 คน | 42,000 | หมู่ที่ 1- 6 | สำนักงานปลัด | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.1 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | ใส่ทรายอะเบท และพ่นฝอยละออง/ หมอกควัน ตามบ้านเรือน วัด โรงเรียน และสถานที่อื่นๆ ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย | 50,000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  | ( | ( | ( | ( |
| 2. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติราชนารี | ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข/แมวของประชาชน และสุนัข/แมวจรจัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ | 110,000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด |  |  |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |
| 3. | โครงการฝึกอบรมผู้สัมผัสอาหาร | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | อบต.น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | สมทบงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.น้ำพุ | 315,000 | กองทุน สปสช. อบต.น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 1. การแสดงของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ตอบปัญหาชิงรางวัลบนเวที 3. ร้องเพลงเต้น 4. แข่งขันเกมส์ต่างๆ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ | 120,000 | หมู่ที่ 4 (ศาลาอเนกประสงค์) | กองการศึกษาฯ |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด | จัดแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด ประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล เปตอง จำนวน 1 ครั้ง | 120,000 | สนามกีฬาโรงเรียนวัดน้ำพุ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง พ.ศ. 2564 | เงินอุดหนุนโครงการท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง พ.ศ. 2564 | 15,000 | อำเภอเมืองราชบุรี | กองการศึกษาฯ |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษา ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และพนักงาน อบต.น้ำพุ | จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และพนักงาน อบต.น้ำพุ จำนวน 1 ครั้ง | 150,000 |  | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
| 2. | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต.น้ำพุ | จัดฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต. น้ำพุ จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | อบต.น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |
| 3. | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | จัดระเบียบ/ทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำงาน ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน | - | สนง. อบต. น้ำพุ | สำนักงานปลัด กองคลัง | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 4. | โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดพนักพิงสูง จำนวน 20 ตัว | 58,000 | สนง. อบต. น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง | 27,700 | สนง. อบต. น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จำนวน 1 จอ | 13,000 | สนง. อบต. น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท | 5,000 | สนง. อบต. น้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีรายได้ | ประชาสัมพันธ์และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ | 97,800 | หมู่ที่ 1-6 | กองคลัง |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ตามจุดที่กำหนด ทั้ง 6 หมู่บ้าน | - | หมู่ที่ 1-6 | กองคลัง |  |  |  | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว | 4,900 | สนง.อบต. น้ำพุ | กองช่าง |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | จัดระเบียบ/ทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำงาน ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน | - | สนง. อบต. น้ำพุ | กองช่าง | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดประชุมประชาคมเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนให้ประชาชนจัดทำแผนชุมชนให้ครบ ทั้ง 6 หมู่บ้าน | 25,000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.4 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | จัดระเบียบ/ทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำงาน ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน | - | สนง. อบต. น้ำพุ | กองการศึกษา | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 2. | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 47,000 บาท | 94,000 | ศพด.. อบต. น้ำพุ | กองการศึกษา |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดซื้อชั้นไม้อเนกประสงค์ | จัดซื้อชั้นไม้อเนกประสงค์ 3 คู่ 6 ช่อง จำนวน 5 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท | 27,500 | ศพด.. อบต. น้ำพุ | กองการศึกษา |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดซื้อชั้นวางรองเท้า | จัดซื้อชั้นวางรองเท้า 24 ช่อง ขนาด 108x20x65 ซม. จำนวน 1 ตู้ | 3,500 | ศพด. อบต. น้ำพุ | กองการศึกษา |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์มเหล็ก | จัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์มเหล็ก 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท | 8,000 | ศพด. อบต. น้ำพุ | กองการศึกษา |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท | 11,000 | ศพด. อบต. น้ำพุ | กองการศึกษา |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการห้องเสริมพัฒนาการเด็ก นุ่มนิ่มบ่อบอลสไลเดอร์ | จัดซื้อตามโครงการห้องเสริมพัฒนาการเด็ก นุ่มนิ่มบ่อบอลสไลเดอร์ จำนวน 1 ชุด | 120,000 | ศพด. อบต. น้ำพุ | กองการศึกษา |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี | จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี ระบบเสียงสเตอริโอ จำนวน 1 เครื่อง | 1,500 | ศพด. อบต. น้ำพุ | กองการศึกษา |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1	แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ | ฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และฝึกปฏิบัติ ให้กับผู้นำชุมชน ครู อสม.และตัวแทนครัวเรือน จำนวน 60 คน | 20,000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ | ฝึกอบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน | 19,600 | ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
| 3. | โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม | จัดกิจกรรมเดินรณรงค์แจกแผ่นพับ และถุงผ้า เพื่อลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม จำนวน 1 ครั้ง | 14,800 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการชุมชนปลอดขยะ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับประชาชน จำนวน 60 ครัวเรือน | 50,000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |
| 5. | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ | จัดทำป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน จำนวน 6 หมู่บ้าน และจัดประชุมทำความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะ | 15,000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 6. | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในโรงเรียน | จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน | 18,700 | โรงเรียนวัดน้ำพุ | สำนักงานปลัด |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2	แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มมวลชนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในวันสำคัญต่างๆ | รวมกลุ่มพลังมวลชนจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านในวันสำคัญ เช่น ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้าฯลฯ บริเวณสองข้างทางภายในหมู่บ้าน | 20,000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด |  |  | ( |  |  |  |  |  |  | ( | ( |  |
| 2. | โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญๆ เช่น วันที่ 5 ธันวาคม เป็นต้น | 20,000 | ป่าชุมชน และสองข้างทางภายในตำบลน้ำพุ | สำนักงานปลัด |  |  | ( |  |  |  |  |  |  | ( | ( |  |
| 3. | โครงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปรับปรุงและดูแลฟื้นฟูป่าชุมชน หมู่ที่ 1 และจัดนิทรรศการ โดยมีผู้นำชุมชน กลุ่มเยาวชน เด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม จำนวน 50 คน | 25,500 | หมู่ที่ 1 | สำนักงานปลัด |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการฝึกอบรมการทำสารจุลินทรีย์ อีเอ็มบอล บำบัดน้ำ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้การทำสารจุลินทรีย์อีเอ็มบอล บำบัดน้ำให้แก่ผู้นำชุมชน เด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน | 25,200 | ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |

# Text boxes

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02